## Slide 1
Documento confidencial · 06/07/2026
Chatbot-Agent
2 Semanas em Produção
Para Felipe Pizarro & Djalma Pizarro
2º Serviço Notarial de Uberlândia

## Slide 2
Sumário Executivo
5 KPIs do projeto
Commits no período
847
em 10 dias com commit
Testes automatizados
1793
pytest 1793 passed
Linhas adicionadas
502742
+502742 inserções, -39545 deleções
Squads completos
65
104/159 tasks
Conclusão global
85
Goals A-G média ponderada

## Slide 3
Infraestrutura
27 serviços Docker Swarm
12 Swarm + 13 Supabase + 2 Easypanel/infra · 4 CPU · 15Gi RAM · 193GB disco
API/DB
4 serviços
Channel
1 serviço
CRM
2 serviços
Workflow
2 serviços
Agent
2 serviços
RAG
4 serviços
Obs
4 serviços
Worker
4 serviços
Tool
3 serviços
Infra
3 serviços

## Slide 4
Squads & LGPD
104 de 159 tasks · LGPD 100%
Squads 100% completos: S0 Supabase · A API+DB · E OpenClaw · H Chatwoot
LGPD D26-D32 LIVE: dashboard, consent, esqueci, export, correct, revoke, audit
PII scrubbing: 3 camadas (input · pre-LLM · output) · audit chain SHA256+HMAC
Audit log: 968 entries · 96.2% chain integrity
S0 · Supabase Foundation · 25/25 (100%)
A · API + DB Hardening · 25/25 (100%)
B · N8N Polish · 0/25 (0%)
C · Docs · 5/25 (20%)
D · LGPD Compliance · 20/25 (80%)
E · OpenClaw CartorioBot · 8/8 (100%)
H · Chatwoot CRM · 8/8 (100%)
J · Obs + CI/CD · 8/10 (80%)
BRAIN · Brain Cerebro · 5/8 (63%)

## Slide 5
Conclusão & Contato
85% global · 14 dias para 100%
Construído com cuidado. Cada commit, cada teste — para o 2º Serviço Notarial de Uberlândia.
Gustavo Almeida · Tech Lead
gustavomar.fullstack@gmail.com · api.2notasudi.com.br
VPS Hostinger · 187.77.236.77 · Tailscale 100.99.172.84
Modified by Gustavo Almeida
06 de julho de 2026