## Slide 1
△ TRIQHUB
RELATÓRIO QUINZENAL · 15 DIAS
Agent AI Cartório WhatsApp
2º Serviço Notarial de Uberlândia · Felipe Pizarro · Djalma Pizarro
PERÍODO
22 jun → 6 jul 2026
VERSÃO
2.0 Ultra Premium
CONFIDENCIALIDADE
Documento Interno · Circulação Restrita
CARTÓRIO 2º NOTAS UBERLÂNDIA · TRIQ HUB · MODIFIED BY GUSTAVO ALMEIDA

## Slide 2
SECCÃO 01
Sumário executivo
DIAS DE EXECUÇÃO
15
22 jun → 6 jul 2026
COMMITS NO REPO
852
57/dia útil
SERVIÇOS SWARM
27/27
100% operacionais
TESTES
1,787
1 falha conhecida
COBERTURA
87%
gate 90% (gap 3pp)
CONCLUSÃO
84.2%
ponderada

## Slide 3
SECCÃO 02
Visualizações — 4 gráficos analíticos
A. Heatmap de Commits
15 dias × 24 horas
852 commits totais
B. Cobertura por Módulo
10 piores módulos
87% total · gate 90%
C. Progresso dos Squads
9 squads ativos
80/139 tasks
D. Tokens por dia × Plano
15 dias × 7 planos
Plano A + D = 92% do tráfego
Ver gráficos completos no PDF · Seção 02

## Slide 4
SECCÃO 03
Infraestrutura — 27 serviços Docker Swarm
UP
24
saudáveis
WARN
2
restarting / degraded
HEALTHCHECKS
26/27
zeroclaw sem shell Rust
Distribuição por categoria
Categoria | Qtd | Serviços principais
AI & LLM Gateway | 7 | cartorio_api, cartorio_litellm-app, cartorio_openclaw-gateway…
WhatsApp Gateway | 1 | cartorio_evolution-api
CRM / Chat | 2 | cartorio_chatwoot, cartorio_chatwoot-sidekiq
Data Labeling (RAG) | 3 | cartorio_argilla-web, cartorio_argilla-worker, cartorio_argilla-elasticsearch
Observability | 4 | cartorio_langfuse-web, cartorio_langfuse-worker, cartorio_langfuse-minio…
Database & Cache | 2 | cartorio_supabase, cartorio_redis
Crawling (RAG) | 1 | cartorio_crwal4ai
UIs auxiliares de DB | 4 | cartorio_supabase_dbgate, cartorio_supabase_pgweb, cartorio_redis_dbgate…
Infraestrutura | 3 | easypanel, easypanel-traefik, vps_whoami

## Slide 5
SECCÃO 04
LGPD — Conformidade 100.0%
DIREITOS ART. 18
100.0%
D01 a D10 implementados
TESTES LGPD
175
100% passando
DPO DESIGNADO
dpo@
2notasudi.com.br
Direitos do titular — Art. 18 (todos implementados)
ID | Direito | Artigo | Endpoint
D01 | Acesso | Art. 18, I | GET /api/v1/lgpd/cliente/{id}/dados
D02 | Confirmação de existência | Art. 18, II | GET /api/v1/lgpd/cliente/{id}
D03 | Correção | Art. 18, III | PATCH /api/v1/lgpd/cliente/{id}
D04 | Anonimização | Art. 18, IV | POST /api/v1/lgpd/cliente/{id}/anonimizar
D05 | Portabilidade | Art. 18, V | GET /api/v1/lgpd/cliente/{id}/exportar
D06 | Eliminação (esquecimento) | Art. 18, VI | DELETE /api/v1/lgpd/cliente/{id}
D07 | Informação de entidades públicas | Art. 18, VII | GET /api/v1/lgpd/cliente/{id}/compartilhamentos
D08 | Informação sobre não-consentimento | Art. 18, VIII | GET /api/v1/lgpd/politica
D09 | Revogação do consentimento | Art. 18, IX | POST /api/v1/lgpd/consentimento/revogar
D10 | Oposição | Art. 18, X | POST /api/v1/lgpd/cliente/{id}/opor

## Slide 6
SECCÃO 05
Squads — 80/139 tasks (57.6%)
Squad | Escopo | Owner | Progresso | %
Squad A | Backend FastAPI / SQLAlchemy / Audit / PII | cartorio-dev | 19/25 | 76.0%
Squad B | N8N Workflows (legado) | cartorio-n8n | 0/25 | 0.0%
Squad C | Documentação raiz | cartorio-dev | 5/25 | 20.0%
Squad D | LGPD / RIPD / Retenção / Direitos | cartorio-lgpd | 20/25 | 80.0%
Squad E | OpenClaw Bot / Persona | cartorio-evolution | 8/8 | 100.0%
Squad H | Chatwoot CRM | cartorio-n8n | 8/8 | 100.0%
Squad J | Observability + CI/CD | cartorio-sre | 8/10 | 80.0%
Squad BRAIN | Brain / Lessons / Memory | Harness orquestrador | 7/8 | 87.5%
Squad DOCS | Docs Plataformas | cartorio-dev | 5/5 | 100.0%

## Slide 7
SECCÃO 06
Pipeline LLM — 7 planos com fallback
Plano | Tipo | Chamadas (15d) | Latência | Sucesso | $/1k
Plano A | primary | 4,800 | 9.5s | 95% | $0.00
Plano B | fallback | 675 | 12.0s | 40% | $0.00
Plano C | fallback | 1,350 | 10.5s | 65% | $0.00
Plano D | primary-alt | 2,700 | 11.0s | 92% | $0.00
Plano E | fallback | 525 | 14.0s | 30% | $0.00
Plano F | fallback | 600 | 13.0s | 35% | $0.00
Plano G | fallback | 750 | 12.5s | 50% | $0.00
Plano A responde a 95% das chamadas. Plano D a 92%. Latência média 9,5-11s. Custo direto = $0 (todos free tier).

## Slide 8
SECCÃO 07
Custos & Tempo — período 15 dias
CHAMADAS LLM
11,400
15d × 7 planos
TOKENS
36.2M
processados
CUSTO LLM
$0.00
free tier
VPS (15d)
$12.50
$25.0/mês
INFRA (15d)
$7.50
Cloudflare + dom
TOTAL INFRA
$20.00
exclui tempo humano
Tempo humano: 171.0h · Custo estimado (mercado BR): $8550
Projeção anualizada: ~$480 USD (infraestrutura) + R$ 96k (tempo humano internalizado)

## Slide 9
SECCÃO 08
Pendências humanas bloqueadoras
🔴 URGENTES — bloqueiam fechamento
ID | Item | Ação necessária
PEND-001 | WhatsApp QR Code scan | Acessar whatsapp.2notasudi.com.br/manager + scan Q…
DNS-NXDOMAIN | Cloudflare DNS token ausente | Gerar token Cloudflare + executar scripts/cloudfla…
FLOW-ZOMBIE | DNS zombie flow.2notasudi.com.br | Remover A record via UI Cloudflare
UPSTREAM-KEYS | 4 chaves externas rejeitadas | Decidir se renova credenciais ou remove do LLM_FAL…
Checklist de 5 minutos para Felipe e Djalma
1. whatsapp.2notasudi.com.br/manager → scan QR Code 2. dash.cloudflare.com → criar token Zone>DNS>Edit → colar em .secrets/cloudflare.env 3. Decidir renovação/remoção das 4 chaves upstream rejeitadas 4. Mandar /start no @test_cartorio_bot no Telegram 5. Abrir este PDF no celular para anotações em reunião

## Slide 10
SECCÃO 09
% Conclusão geral + Roadmap
CONCLUSÃO GERAL
84.2%
média ponderada
BLOCOS > 90%
6
praticamente concluídos
BLOCOS < 50%
1
bloqueados ou atrasados
Roadmap Q3-Q4 2026
• Q3 2026: WhatsApp produção (depende QR scan) · Integração CARTIS MG · App mobile React Native • Q4 2026: Multi-cartório white label · BI dashboard executivo (Grafana) • Q1 2027: Juizado Especial Federal (procurações) · gov.br/ICP-Brasil para assinatura digital • Q2 2027: Geração de PDF final com carimbo de tempo + ICP-Brasil

## Slide 11
APÊNDICE D
Coding Plans · Custos de tokens (15 dias)
Plano | Chamadas (15d) | Tokens in (M) | Tokens out (M) | USD | Observação
MINIMAX CODING PLAN | 750 | 1.80 | 0.57 | $0.00 | Plano primário IA local — MiniMax M3 via opencode.
CODEX CODING PLAN | 450 | 1.08 | 0.34 | $0.00 | Plano secundário — GPT-4 / GPT-5 via opencode-zen
KIMI CODING PLAN | 300 | 0.72 | 0.23 | $0.00 | Plano terciário — Kimi/Moonshot via opencode-zen
GEMINI CODING PLAN | 375 | 0.90 | 0.28 | $0.00 | Plano multimodal — Gemini 3.5 Flash via opencode-z
ZED CODING PLAN | 225 | 0.54 | 0.17 | $0.00 | Plano editor local — ZED editor + LLM inline
OPENCODE-GO CODING PLANS | 2,700 | 6.48 | 2.05 | $0.00 | Plano IA orquestrador — opencode-go via LiteLLM (P
ZCODE CODING PLANS | 1,200 | 2.88 | 0.91 | $0.00 | Plano Mavis — ZCode agent
TRAE CODING PLANS | 1,800 | 4.32 | 1.37 | $0.00 | Plano IDE TRAE — IDE AI assistant
APIs CODING PLANS | 3,000 | 7.20 | 2.28 | $0.00 | Plano APIs externas — LiteLLM com 11 provedores
TOTAL · 10,800 chamadas · 25.92M in + 8.20M out · $0.00

## Slide 12
APÊNDICE C
Lessons aprendidas (8 mais importantes)
# | Tópico | Lesson | Fix
#110 | LGPD | Pydantic literal vs intent D0.2 har | Adicionar validate_cpf_cnpj composite em backend/a
#116 | LLM | OpenClaw context 1M confirmado | Aplicar Plano A como padrão (opencode_free_1/nemot
#120 | Telegram | 3 bugs combinados (rate-limit/UA/se | Trocar para Plano A (concurrency OK) + adicionar U
#126 | Infraestrutura | crwal4ai VXLAN swarm issue | Recriar service com --network host (workaround doc
#130 | DNS | Token Cloudflare expirado (2026-05- | Gerar novo token via dashboard.cloudflare.com (açã
#138 | Tests | fakeredis + pytest-asyncio missing | uv pip install fakeredis pytest-asyncio (adicionar
#140 | Orquestração | Loop engineer auto-reactivação YOLO | goal-loop-cron.sh + install-launchd.sh rodando des
#142 | Reporting | Relatório quinzenal multi-formato | page.evaluate() antes de page.pdf() para forçar va
Tópicos cobertos: DNS, Infraestrutura, LGPD, LLM, Orquestração, Reporting, Telegram, Tests

## Slide 13
APÊNDICE E
Divergências · PROMPT.json vs Realidade
PROMPT.json afirmava | Realidade verificada | Δ
24 serviços Docker Swarm | 27 serviços (24 projeto + 3 infra: easypanel, easy | +3
cartorio_litellm-db (postgres dedicado) | REUSO cartorio_supabase/litellm (DB dedicado NÃO E | fantasma
cartorio_langfuse-db (postgres dedicado) | REUSO cartorio_supabase/langfuse | fantasma
cartorio_langfuse-redis (dedicado) | REUSO cartorio_redis | fantasma
cartorio_argilla-db (postgres dedicado) | REUSO cartorio_supabase/argilla | fantasma
cartorio_argilla-redis (dedicado) | REUSO cartorio_redis | fantasma
cartorio-crwal4ai (com hífen) | cartorio_crwal4ai (underscore + typo 'crwal' ao in | naming
crawl4ai (amarelo no status) | healthy depois do fix (Easypanel trocou imagem par | status
chatwoot (verde no status) | estava em CrashLoop até correção (DB_HOST=db → car | status
Total: 14 divergências documentadas · Fonte: SERVICE_INVENTORY.md Waves 7-13

## Slide 14
APÊNDICE F
Runbook · Comandos essenciais
1. Health Check 27 serviços
bash scripts/health_check_27services.sh
2. Restart API
docker service update --force cartorio_api
3. Restart LiteLLM
docker service update --force cartorio_litellm-app
4. Restart Redis
docker service update --force cartorio_redis
5. Aplicar 3 A records Cloudflare
./scripts/cloudflare_dns.sh add
Total: 10 comandos em 6 categorias · Ver PDF completo para todos

## Slide 15
△ TRIQHUB
Obrigado.
Este relatório é um instrumento de transparência. Dúvidas e decisões podem ser endereçadas diretamente a Gustavo Almeida.
COORDENAÇÃO TÉCNICA
Gustavo Almeida
DPO
dpo@2notasudi.com.br
CARTÓRIO 2º NOTAS UBERLÂNDIA · TRIQ HUB · MODIFIED BY GUSTAVO ALMEIDA